NewsFlow

뉴스 스크랩 자동화 시스템

사용자 요구사항 명세서 (URS)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 0.2 — 1주 스프린트 범위 |
| 변경 사유 | v0.1(요구사항 85개)을 2인 · 1주 개발 가능 범위로 축소 |
| 작성 근거 | 기존 n8n 워크플로 「테스트3(수정1)」 분석 |
| 개발 기간 | 7일 |
| 개발 인원 | 2명 (백엔드 1, 프론트엔드 1) |
| 요구사항 수 | 51개 (필수 43 · 여유 시 8) |

# 1. 이번 릴리스의 목표

n8n 워크플로를 자체 시스템으로 대체하고, 매일 아침 자동으로 뉴스 메일이 오게 한다.

부가 목표는 두 가지다.

- 이전에 보낸 기사가 다시 오지 않게 한다 (n8n에서 안 되던 것)

- 설정을 스프레드시트가 아닌 화면에서 관리한다

이 세 가지가 되면 1차 릴리스는 성공이다.

## 1.1 우선순위 표기

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| M | 필수 — 이번 릴리스에 반드시 포함 |
| S | 여유 시 — 6~7일차에 시간이 남으면 |

v0.1의 C(선택) 항목은 전부 범위 외로 이동했다. 2절 참조.

# 2. 이번 릴리스에서 제외한 것

축소가 이 문서의 핵심이므로 먼저 명시한다.

| 제외 항목 | v0.1 ID | 제외 사유 |
| --- | --- | --- |
| 워크플로 시각 편집기 | UR-WFL-03~07 | 최소 3일 소요. 없어도 자동화는 동작한다 |
| 처리 단계 추상화 구조 | UR-WFL-01~02 | 내부 구조 개선. 동작에 영향 없으므로 이후 리팩터링 |
| 복수 워크플로 | UR-WFL-06 | 1차는 고정된 처리 흐름 하나만 제공 |
| 계정 · 로그인 | UR-ACC-01~02 | 단독 사용 전제. 배포 시 재검토 |
| 기사 요약 생성 | UR-PRC-07 | 외부 API 비용·지연 예측이 어려움 |
| 통계 화면 | UR-STO-05 | 데이터가 쌓인 뒤에 의미가 있음 |
| 기사 자동 정리 | UR-STO-06 | 초기에는 데이터가 적음 |
| 이메일 외 전달 수단 | UR-DLV-07 | 메일 하나로 충분 |
| 실패 실행 재실행 | UR-EXE-08 | 수동 실행으로 대체 가능 |
| 정렬 기준 변경 | UR-PRC-06 | 고정 정렬로 시작 |

## 2.1 제외했지만 구조는 열어둘 것

다음은 이번에 만들지 않지만, 나중에 붙일 때 기존 코드를 갈아엎지 않도록 설계 단계에서 고려한다.

- 처리 흐름을 함수로 구현하되 단계별로 분리한다 → 이후 노드 추상화가 쉬움

- 기사 테이블에 요약 컬럼을 미리 두고 비워둔다 → 이후 요약 기능 추가 시 마이그레이션 불필요

- 모든 데이터에 사용자 구분 컬럼을 둔다 → 이후 계정 기능 추가 시 스키마 변경 불필요

컬럼 두 개를 미리 넣는 데 10분이면 되지만, 나중에 추가하면 마이그레이션과 데이터 백필이 필요하다.

# 3. 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 피드 소스 | 기사를 수집할 대상. 표시명과 주소 템플릿을 가진다 |
| 키워드 | 검색어. 피드 소스와 조합되어 실제 수집 주소를 만든다 |
| 수집 | 키워드 × 피드 소스 조합으로 기사를 모아 메일로 보내기까지의 처리 |
| 실행 | 수집이 한 번 수행된 단위. 이력이 남는다 |

# 4. 기능 요구사항

총 34개 (필수 28 · 여유 시 6)

## 4.1 설정 관리

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-CFG-01 | 사용자는 화면에서 키워드를 등록·삭제할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-CFG-02 | 사용자는 화면에서 피드 소스를 등록·수정·삭제할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-CFG-03 | 피드 소스는 표시명과 주소 템플릿을 가져야 한다 | M | 백 |
| UR-CFG-04 | 주소 템플릿에 키워드가 치환될 위치를 표시할 수 있어야 한다 | M | 백 |
| UR-CFG-05 | 사용자는 피드 소스를 삭제하지 않고 비활성화할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-CFG-06 | 사용자는 소스당 최대 수집 건수를 지정할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-CFG-07 | 사용자는 메일 제목과 수신자를 지정할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-CFG-08 | 사용자는 피드 소스의 표시 순서를 지정할 수 있어야 한다 | S | 양쪽 |

키워드는 별도 화면 없이 설정 화면에 통합해도 된다. (UR-CFG-01)

## 4.2 수집

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-COL-01 | 시스템은 모든 키워드와 활성 피드 소스의 조합으로 수집해야 한다 | M | 백 |
| UR-COL-02 | 시스템은 RSS 피드를 읽어 제목·링크·발행일시를 추출해야 한다 | M | 백 |
| UR-COL-03 | 각 기사에 수집된 키워드와 피드 소스를 기록해야 한다 | M | 백 |
| UR-COL-04 | 일부 소스 수집이 실패해도 나머지는 계속되어야 한다 | M | 백 |
| UR-COL-05 | 동시 요청 수를 제한해 대상 사이트에 부하를 주지 않아야 한다 | M | 백 |
| UR-COL-06 | 발행일시를 알 수 없는 기사도 누락 없이 수집되어야 한다 | M | 백 |

## 4.3 가공

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-PRC-01 | 동일한 링크의 기사는 한 건으로 처리해야 한다 | M | 백 |
| UR-PRC-02 | 이전 실행에서 이미 전달한 기사를 다시 전달하지 않아야 한다 | M | 백 |
| UR-PRC-03 | 링크의 추적용 파라미터는 중복 판단에서 제외되어야 한다 | M | 백 |
| UR-PRC-04 | 기사를 키워드 → 피드 소스 → 발행일시 순으로 정렬해야 한다 | M | 백 |

UR-PRC-02가 이번 릴리스의 차별점이다. 기존 n8n에서 충족되지 않던 유일한 필수 요구사항이다.

## 4.4 전달

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-DLV-01 | 수집 결과를 이메일로 발송해야 한다 | M | 백 |
| UR-DLV-02 | 메일은 제목·소스·키워드·발행일시를 표로 포함해야 한다 | M | 백 |
| UR-DLV-03 | 기사 제목을 누르면 원문으로 이동할 수 있어야 한다 | M | 백 |
| UR-DLV-04 | 발행일시는 한국 시간으로 표시되어야 한다 | M | 백 |
| UR-DLV-05 | 주요 메일 클라이언트에서 레이아웃이 깨지지 않아야 한다 | M | 백 |
| UR-DLV-06 | 신규 기사가 없으면 메일을 발송하지 않아야 한다 | S | 백 |

UR-DLV-05는 기존 워크플로의 인라인 스타일 + table 레이아웃을 그대로 사용한다.

## 4.5 저장 · 조회

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-STO-01 | 수집한 기사를 보관해야 한다 | M | 백 |
| UR-STO-02 | 사용자는 보관된 기사를 화면에서 조회할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-STO-03 | 사용자는 키워드·피드 소스로 기사를 검색할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-STO-04 | 기사 목록은 페이지 단위로 조회할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-STO-05 | 사용자는 수집 기간으로 기사를 검색할 수 있어야 한다 | S | 양쪽 |

## 4.6 실행 관리

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-EXE-01 | 사용자는 화면에서 수집을 즉시 실행할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-EXE-02 | 실행 요청은 처리 완료를 기다리지 않고 즉시 응답해야 한다 | M | 백 |
| UR-EXE-03 | 시스템은 실행마다 시작·종료 시각과 성공 여부를 기록해야 한다 | M | 백 |
| UR-EXE-04 | 사용자는 진행 중인 실행의 상태를 화면에서 확인할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-EXE-05 | 실행이 실패하면 사용자가 원인을 확인할 수 있어야 한다 | M | 양쪽 |
| UR-EXE-06 | 사용자는 과거 실행 이력을 목록으로 확인할 수 있어야 한다 | S | 양쪽 |

## 4.7 스케줄

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-SCH-01 | 시스템은 매일 정해진 시각에 수집을 자동 실행해야 한다 | M | 백 |
| UR-SCH-02 | 사용자는 자동 실행 시각을 변경할 수 있어야 한다 | S | 양쪽 |

1차는 시각을 환경 설정으로 고정해도 된다. (UR-SCH-01)

# 5. 비기능 요구사항

총 10개 (필수 8 · 여유 시 2)

| ID | 요구사항 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| UR-NFR-01 | 피드 소스 12개 기준 수집 완료까지 30초를 넘지 않아야 한다 | M |
| UR-NFR-02 | 실행 요청에 대한 응답은 1초 이내여야 한다 | M |
| UR-NFR-03 | 동일 수집을 중복 실행해도 기사가 중복 저장되지 않아야 한다 | M |
| UR-NFR-04 | 시스템 재시작 후에도 설정과 이력이 유지되어야 한다 | M |
| UR-NFR-05 | 메일 계정 등 인증 정보는 소스 코드에 포함되지 않아야 한다 | M |
| UR-NFR-06 | 인증 정보는 버전 관리 대상에서 제외되어야 한다 | M |
| UR-NFR-07 | 설정 변경은 별도 배포 없이 다음 실행에 반영되어야 한다 | M |
| UR-NFR-08 | 개발 환경은 문서화된 절차로 재현 가능해야 한다 | M |
| UR-NFR-09 | 기사 목록 조회는 1초 이내에 응답해야 한다 | S |
| UR-NFR-10 | 일시적 네트워크 오류는 자동 재시도되어야 한다 | S |

UR-NFR-08은 docker-compose.yml과 README로 충족한다.

# 6. 데이터 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| UR-DAT-01 | 기사는 제목·링크·발행일시·키워드·피드 소스·수집일시를 가져야 한다 | M |
| UR-DAT-02 | 링크는 중복 판단이 가능하도록 정규화되어 보관되어야 한다 | M |
| UR-DAT-03 | 발행일시가 없는 기사는 해당 항목을 비워둘 수 있어야 한다 | M |
| UR-DAT-04 | 모든 일시는 표준 시간대 기준으로 보관되어야 한다 | M |
| UR-DAT-05 | 기사 본문 전문은 보관하지 않는다 | M |
| UR-DAT-06 | 기사 테이블에 요약 컬럼을 두되 이번 릴리스에서는 사용하지 않는다 | M |
| UR-DAT-07 | 모든 데이터에 사용자 구분 컬럼을 두되 단일 값으로 운용한다 | M |

UR-DAT-06, 07은 이후 확장 시 마이그레이션을 피하기 위한 사전 조치다. 2.1절 참조.

# 7. 제약사항

| ID | 내용 |
| --- | --- |
| CON-01 | 수집 대상은 공개된 RSS 피드로 한정한다 |
| CON-02 | 대상 사이트의 이용 약관과 robots.txt를 준수한다 |
| CON-03 | 개인 학습 · 개인 사용 목적으로 한정한다 |
| CON-04 | 기사 본문은 저장·재배포하지 않는다. 제목·링크·발행일시만 취급한다 |
| CON-05 | 메일 발송은 발신 계정의 일일 한도를 초과하지 않는다 |

# 8. 검증 기준

기존 n8n 워크플로가 정답지 역할을 한다.

| ID | 검증 항목 | 판정 기준 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 수집 결과 동등성 | 동일 설정에서 기존 워크플로와 수집 기사 목록이 일치 | UR-COL 전체 |
| AC-02 | 메일 형식 | 표 구성과 항목이 기존 메일과 동일 | UR-DLV-02~05 |
| AC-03 | 정렬 순서 | 키워드 → 소스 → 발행일시 순서 일치 | UR-PRC-04 |
| AC-04 | 중복 제거 | 연속 2회 실행 시 두 번째에 신규 기사만 전달 | UR-PRC-02 |
| AC-05 | 소요 시간 | 소스 12개 기준 30초 이내 완료 | UR-NFR-01 |
| AC-06 | 부분 실패 내성 | 잘못된 주소를 하나 넣어도 나머지 정상 수집 | UR-COL-04 |
| AC-07 | 설정 반영 | 화면에서 키워드 추가 후 다음 실행에 반영 | UR-CFG-01 |
| AC-08 | 비동기 실행 | 실행 버튼 클릭 후 1초 내 응답, 상태가 갱신됨 | UR-EXE-02, 04 |
| AC-09 | 자동 실행 | 지정 시각에 개입 없이 메일 발송 | UR-SCH-01 |
| AC-10 | 인증 정보 분리 | 저장소에 계정 정보가 포함되지 않음 | UR-NFR-05, 06 |

AC-01과 AC-04가 핵심이다. AC-01은 기존 기능을 대체했음을, AC-04는 기존보다 나아졌음을 증명한다.

# 부록 A. API 계약

개발 첫날 확정한다. 이것이 확정되어야 프론트가 목 서버로 병렬 작업할 수 있다.

## A.1 공통 규칙

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| JSON 네이밍 | snake_case |
| 일시 형식 | ISO 8601, UTC (2026-09-08T14:30:00Z) |
| 목록 응답 | { total_count, page, items_per_page, items } |
| 에러 응답 | { code, message, fields? } |
| 인증 | 없음 (이번 릴리스) |

## A.2 상태 코드

| 상황 | 코드 |
| --- | --- |
| 조회 성공 | 200 |
| 생성 성공 | 201 |
| 실행 접수 | 202 |
| 삭제 성공 | 204 |
| 입력값 오류 | 400 |
| 없는 리소스 | 404 |

## A.3 엔드포인트

GET    /settings                     메일 제목·수신자·최대건수·키워드

PUT    /settings

GET    /feed-sources

POST   /feed-sources                 → 201

PUT    /feed-sources/{id}

DELETE /feed-sources/{id}            → 204

GET    /articles?page=&items_per_page=&keyword=&site=&from=&to=

POST   /collect                      → 202 { execution_id }

GET    /executions?page=

GET    /executions/{id}

## A.4 주요 응답 형태

GET /articles

{

"total_count": 47,

"page": 1,

"items_per_page": 20,

"items": [

{

"id": "01M1AZ...",

"title": "기사 제목",

"link": "https://...",

"keyword": "AI",

"site": "구글",

"published_at": "2026-09-08T05:12:00Z",

"collected_at": "2026-09-08T23:00:11Z"

}

]

}

GET /executions/{id}

{

"id": "01M1B0...",

"status": "running",

"started_at": "2026-09-08T23:00:00Z",

"finished_at": null,

"collected_count": 0,

"new_count": 0,

"error": null

}

status는 queued / running / success / failed 네 가지다.

## A.5 에러 코드

| code | 상황 | HTTP |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION_ERROR | 입력값 형식 오류 | 400 |
| NOT_FOUND | 리소스 없음 | 404 |
| FEED_URL_INVALID | 피드 주소 형식 오류 | 400 |
| EMAIL_SEND_FAILED | 메일 발송 실패 | 500 |

# 부록 B. 7일 일정

## 백엔드

| 일차 | 작업 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | docker-compose(MySQL+Redis), 스키마, 마이그레이션, CORS, 빈 응답 엔드포인트 전체 | 프론트가 모든 엔드포인트를 호출해 200을 받는다 |
| 2 | 수집 파이프라인 — RSS → 중복 제거 → 정렬 → 메일 | AC-01, AC-02, AC-03 통과 |
| 3 | 기사 저장 + 링크 해시 유니크 + 조회 API | AC-04 통과 |
| 4 | 설정 · 피드 소스 CRUD API 실데이터 연결 | 프론트가 목을 뗀다 |
| 5 | Celery 비동기 + 실행 이력 API | AC-08 통과 |
| 6 | 스케줄 + 통합 점검 | AC-09 통과 |
| 7 | 예비 · 여유 시 S 항목 | AC 전체 통과 |

## 프론트엔드

| 일차 | 작업 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vite 세팅, 라우팅, fetch 래퍼, MSW 목 서버 | 부록 A 응답 형태 그대로 목이 동작한다 |
| 2 | 설정 화면 + 피드 소스 관리 화면 | 목 데이터로 CRUD 동작 |
| 3 | 기사 목록 + 필터 + 페이지네이션 | 목 데이터로 조회·검색 동작 |
| 4 | 실제 API 전환 | 목 없이 화면이 뜬다 |
| 5 | 실행 버튼 + 상태 폴링 | AC-08 통과 |
| 6 | 실행 이력 화면 + 통합 점검 |  |
| 7 | 예비 · 스타일 정리 |  |

## 위험 구간

| 시점 | 위험 | 대비 |
| --- | --- | --- |
| 백 2일차 | RSS 인코딩 · 날짜 파싱 · 메일 HTML | 여기서 막히면 다른 작업을 멈추고 이것부터 해결 |
| 프론트 4일차 | 목 → 실제 API 전환 시 필드 불일치 | 3일차 저녁 30분 싱크로 실제 응답 대조 |
| 백 5일차 | 윈도우 Celery 워커 (--pool=solo 필요) | 미리 확인 |

## 협업 규칙

- 매일 아침 15분, 저녁 15분 싱크

- API 변경 시 즉시 공지 — 필드명 하나만 바뀌어도 상대가 몇 시간을 잃는다

- 3일차 저녁 응답 대조는 반드시 수행

# 부록 C. 다음 릴리스 후보

이번에 제외한 항목 중 우선순위.

| 순위 | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 처리 단계 추상화 (INodeHandler) | 이후 모든 확장의 전제 |
| 2 | 기사 요약 생성 | 실사용 만족도가 가장 크게 오름 |
| 3 | 실행 이력 통계 | 데이터가 쌓인 뒤 의미 발생 |
| 4 | 계정 · 로그인 | 배포하거나 여러 명이 쓸 때 |
| 5 | 워크플로 시각 편집기 | 가장 오래 걸리고 효용은 마지막 |

# 9. 변경 이력

| 버전 | 내용 |
| --- | --- |
| 0.1 | 초안. 요구사항 85개 (M 48 / S 25 / C 12) |
| 0.2 | 2인 · 1주 범위로 축소. 요구사항 51개 (M 43 / S 8). 편집기 · 계정 · 요약 · 추상화 제외. API 계약과 일정을 부록으로 추가 |